**Raport tygodniowy z pracy**

**Z dnia 07.04.2015 r.**

**Za okres od 25.03.2015 r. Do 01.04.2015r.**

**Tydzień od 25.03.2015r. do 04.03.2015r.**

* Zebranie wstępnych wymagań, informacji dotyczących wykonania projektu.
* Planowanie i podział prac związanych z wykonaniem witryny internetowej dla Stowarzyszenia Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

**Tydzień od 04.03.2015r. do 11.03.2015r.**

* Protokół założycielski grupy projektowej.

**Tydzień od 11.03.2015r. do 18.03.2015r.**

* Pierwsza propozycja sitemapy.
* Koncepcja wyglądu strony - dobór kolorów, grafik, menu, treści.

**Tydzień od 18.03.2015r. do 25.03.2015r.**

* Stworzenie wstępnego diagramu przypadków użycia.
* Przygotowanie harmonogramu prac.
* Wybór oprogramowania niezbędnego do zrealizowania projektu.
* Stworzenie raportu dla klienta.
* Poprawa pierwszej wersji sitemapy.
* Udoskonalenie koncepcji wyglądu strony.
* Wybór frameworka - Wordpress.

**Tydzień od 25.03.2015r. do 01.04.2015r.**

* Udoskonalenie diagramu przypadków użycia.
* Założenie hostingu dla witryny projektu.
* Wykonanie raportu od początku prac do 25.03.2015r.